SIPO — Sistema de Intermediación Laboral

Resumen general del proyecto

Decisiones técnicas · Planificación · Backlog · Estado actual

Fecha: 28 de September de 2026   |   Repositorio: github.com/Mund1to/Proyecto-IngSoftware

# 1. Visión del producto

SIPO (Sistema de Intermediación de Práctica y Oportunidades) es una plataforma de intermediación laboral que comenzó como una solución para prácticas estudiantiles y está diseñada para evolucionar en tres grandes etapas:

Etapa 1: Plataforma de prácticas estudiantiles (MVP).

Etapa 2: Bolsa de empleo para candidatos externos.

Etapa 3: Agencia pública de intermediación laboral.

La arquitectura fue diseñada con entidades genéricas (Usuario, Perfil, Oferta, Postulación) para no depender exclusivamente del perfil de estudiante y permitir la expansión futura sin reestructurar el modelo de datos.

# 2. Arquitectura técnica elegida

## 2.1 Patrón arquitectónico

Se adoptó una arquitectura monorepo con separación entre frontend, backend y recursos compartidos, considerando los siguientes factores:

Facilita el trabajo colaborativo dentro de un único repositorio.

Permite compartir tipos, validaciones y constantes entre frontend y backend.

Escala hacia microservicios o módulos adicionales sin reestructurar el repositorio.

Compatible con CI/CD configurado a nivel de workspace.

## 2.2 Stack tecnológico

| Capa | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + Vite + Tailwind CSS | Velocidad de desarrollo, ecosistema activo, diseño moderno. |
| Backend | Node.js + Express | Ligero, familiar con JavaScript, buena integración con PostgreSQL. |
| Base de datos | PostgreSQL | Relacional, robusta, soporta JSON y extensiones avanzadas. |
| Autenticación | Auth0 / Google OAuth o JWT local | Múltiples proveedores sin implementar toda la lógica de auth. |
| Control de versiones | Git + GitHub | Gestión de branches, issues, projects y releases. |
| Gestión de tareas | GitHub Projects | Sprints vinculados directamente a los issues del repositorio. |

## 2.3 Estructura del monorepo

Proyecto-IngSoftware/

apps/

web/          -> Frontend React + Vite

api/          -> Backend Express

packages/

shared/       -> Tipos, validaciones, constantes compartidas

db/

migrations/   -> Scripts SQL de migración

seeds/        -> Datos iniciales para pruebas

docs/           -> Documentación del proyecto

README.md

# 3. Modelo de dominio y entidades

## 3.1 Entidades principales

Usuario: Cuenta de acceso al sistema. Puede tener uno o más perfiles.

Perfil: Representación del usuario en el sistema (Estudiante, Candidato, Organización).

PerfilEstudiante: Extensión del perfil para estudiantes: carrera, institución, semestre.

PerfilCandidato: Extensión para candidatos externos: experiencia, habilidades, formación.

Organización: Empresa o entidad empleadora. Puede publicar ofertas.

Oferta: Oferta de práctica, empleo o convocatoria pública.

Postulación: Relación entre un candidato y una oferta. Tiene estado del proceso.

Convocatoria: Oferta de empleo público administrada por un funcionario.

Verificación: Proceso de validación de empleadores o candidatos.

## 3.2 Tipos de oferta

El campo tipoOferta es independiente del tipo de usuario. Los valores iniciales son:

PRACTICA

EMPLEO

EMPLEO_PUBLICO

FORMACION (fase futura)

## 3.3 Roles del sistema

Estudiante: Busca prácticas y gestiona postulaciones.

Candidato externo: Busca empleos generales y administra su perfil laboral.

Empresa u organización: Publica ofertas y gestiona candidatos.

Administrador: Modera usuarios, perfiles y publicaciones.

Funcionario público: Administra convocatorias y consulta estadísticas institucionales.

# 4. Backlog por fases

## Fase 0 — Base técnica

Objetivo: Preparar la arquitectura y el entorno de desarrollo para que el equipo pueda trabajar.

| Issue | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| #1 | Configuración inicial del monorepo frontend/backend. | Alta |
| #2 | Inicializar frontend con React, Vite y Tailwind. | Alta |
| #3 | Inicializar backend con Express. | Alta |
| #4 | Diseñar esquema inicial de PostgreSQL. | Alta |

Criterio de salida: El repositorio puede ejecutar frontend, backend y base de datos localmente con configuración documentada.

## Fase 1 — Plataforma de prácticas (MVP)

Objetivo: Entregar el MVP inicial para que estudiantes y empresas puedan interactuar en la plataforma.

| Issue | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| #5 HU-01 | Registrar estudiante. | Alta |
| #6 HU-02 | Registrar empresa. | Alta |
| #7 HU-03 | Iniciar sesión. | Alta |
| #8 HU-04 | Publicar ofertas de práctica. | Alta |
| #9 HU-05 | Postularse a una oferta. | Alta |
| #10 HU-06 | Gestionar postulaciones. | Alta |
| #11 HU-07 | Administrar usuarios y perfiles. | Media |

Criterio de salida: Un estudiante puede registrarse, autenticarse, consultar ofertas y postularse. Una empresa puede publicar ofertas y gestionar postulaciones.

## Fase 2 — Candidatos externos

Objetivo: Permitir que personas que no son estudiantes utilicen SIPO.

| Issue | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| #12 HU-08 | Registrar candidato externo. | Media |
| #13 HU-09 | Gestionar perfil laboral. | Media |
| #15 HU-11 | Postularse a empleos generales. | Media |
| #19 HU-15 | Buscar y filtrar ofertas. | Media |

Criterio de salida: Un candidato externo puede crear su cuenta, completar su perfil, buscar ofertas y postularse.

## Fase 3 — Bolsa de empleo general

Objetivo: Ampliar la conexión entre candidatos y organizaciones empleadoras.

| Issue | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| #14 HU-10 | Publicar ofertas de empleo general. | Media |
| #16 HU-12 | Gestionar tipos de oferta. | Media |
| #17 HU-13 | Verificar empresas y empleadores. | Futura |
| #20 HU-16 | Recomendar ofertas según perfil. | Futura |

Criterio de salida: Las organizaciones pueden publicar ofertas clasificadas y los candidatos reciben resultados relevantes.

## Fase 4 — Agencia pública de empleo

Objetivo: Incorporar funciones institucionales y convocatorias públicas.

| Issue | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| #18 HU-14 | Administrar convocatorias públicas. | Futura |
| #21 HU-17 | Generar estadísticas de empleo. | Futura |

Criterio de salida: Un funcionario autorizado puede administrar convocatorias, supervisar empleadores y consultar indicadores.

# 5. Organización en GitHub

## 5.1 Repositorio

URL: https://github.com/Mund1to/Proyecto-IngSoftware

21 issues creados y etiquetados por fase y prioridad.

Labels utilizadas: fase-0, fase-1, fase-2, fase-3, fase-4, prioridad-alta, prioridad-media, prioridad-futura.

## 5.2 GitHub Projects — Tablero Software

Proyecto: Software (GitHub Projects v2).

Vistas configuradas: Backlog, Current iteration.

Los issues #1–#4 fueron asignados al primer sprint (Current iteration).

El resto del backlog queda en estado Backlog para planificación futura.

## 5.3 Sprints definidos

| Sprint | Issues | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 (actual) | #1, #2, #3, #4 | Base técnica del monorepo |
| Sprint 2 | #5, #6, #7 | Registro y autenticación |
| Sprint 3 | #8, #9, #10 | Ofertas y postulaciones |
| Sprint 4 | #11, #12, #13 | Administración y candidatos externos |
| Sprint 5+ | #14–#21 | Fases 3 y 4 |

# 6. Decisiones de diseño importantes

Entidades genéricas desde el inicio: Usar Usuario/Perfil en vez de solo Estudiante permite escalar a candidatos externos y funcionarios sin romper el modelo de datos.

tipoOferta independiente de tipoUsuario: Un candidato puede postularse a una práctica o empleo público sin que el sistema lo restrinja por su tipo de perfil.

Permisos basados en roles y políticas: No se usan condiciones rígidas. Los permisos se diseñan como políticas reutilizables.

Arquitectura monorepo: Todo el código vive en un solo repositorio. Facilita la gestión de dependencias, builds, CI/CD y trabajo en equipo.

Autenticación con proveedor externo: Se recomienda Auth0 o Google OAuth para no implementar la lógica de seguridad desde cero.

Variables de entorno obligatorias: Toda configuración sensible debe estar en variables de entorno, nunca en el código.

Despliegue temprano recomendado: Desplegar desde el inicio para detectar problemas de infraestructura antes de que el código sea complejo.

# 7. Estado actual del proyecto

## 7.1 Completado

Visión del producto definida.

Arquitectura y stack tecnológico decididos.

README.md con alcance, fases y próximos pasos.

Backlog completo documentado en docs/backlog-fases.md.

21 issues creados en GitHub con etiquetas y prioridades.

Proyecto Software en GitHub Projects configurado.

Sprints organizados en tablero (Current iteration).

Modelo de dominio con entidades y reglas de diseño definidas.

## 7.2 En progreso

Colocación de issues #1–#4 en Current iteration del tablero.

Configuración final de permisos de GitHub Projects.

Inicio de la implementación de la Fase 0 (base técnica del monorepo).

## 7.3 Pendiente

Implementación del monorepo (Fase 0).

Prototipo funcional (mockups recomendados antes de iniciar).

Esquema de base de datos PostgreSQL.

Despliegue inicial del proyecto.

Implementación de autenticación.

Desarrollo del MVP de prácticas (Fase 1).

# 8. Ideas y recomendaciones futuras

Mockups antes de programar: Antes de iniciar la programación de cada fase, diseñar wireframes de las vistas principales.

Expandir SIPO como agencia pública: El sistema fue diseñado para soportar convocatorias públicas, estadísticas y roles de funcionarios.

Sistema de recomendación de ofertas: En la Fase 3, implementar un motor de recomendación basado en el perfil del candidato.

Verificación de empleadores: Proceso de verificación de empresas antes de que puedan publicar ofertas.

Estadísticas de empleo: Dashboards e indicadores institucionales en la Fase 4, respetando la privacidad de los datos.

Notificaciones en tiempo real: Notificaciones por email o en plataforma para postulaciones y cambios de estado.

Módulo de formación: Agregar el tipo FORMACION para incluir cursos, becas y programas de capacitación laboral.

# 9. Contexto del Avance 2

El documento de Avance 2 es un informe de progreso parcial del proyecto de curso. No representa la entrega final, sino un punto de control para evidenciar:

Corrección de pendientes del primer corte.

Avance en la programación y organización de tareas en GitHub Projects.

Aplicación de prácticas de calidad de software.

Gestión de la configuración del software (SCM/GCS).

Gestión de riesgos documentada en la Wiki.

Estado del prototipo funcional (meta: 50–60%% de funcionalidad).

Los entregables esperados para el Avance 2 son:

Correcciones en la documentación (Wiki del repositorio).

PDF con la Gestión de Configuración del Software (fuera de la Wiki).

Prototipo funcional con avance demostrable.

Diapositivas para la presentación.

Documento generado automáticamente · SIPO · Proyecto de Ingeniería de Software · 2026